Axiom — дорожная карта до научного потолка

Axiom Autopoietic Proof-Carrying Computing v0.2.0

Исследовательский артефакт — август 2026

Эта дорожная карта привязана не ко времени, а к уровню возможностей и границам доверия. Номер версии означает качественный research milestone. Этап считается закрытым не потому, что код написан, а только когда выполнен указанный proof/evaluation gate.

Главный инвариант проекта Ничто не исполняется потому, что мы доверяем proposer-у. Исполнение разрешается только потому, что меньший и более строгий authority принял требуемое evidence.

| Этап | Технический объём | Критерий выхода |
| --- | --- | --- |
| v0.2 — Symbolic Seed (текущая) | Точный одномерный affine symbolic verifier; CEGIS; AXIOM-IR/2, PROGRAM/2, PROOF/2; hash binding; capability attenuation; KV evolution; стартовая Lean-семантика. | Критерий: универсальное доказательство без конечного перебора и реальная замена кандидатов по контрпримеру. |
| v0.3 — Solver Federation | Адаптеры Z3 и cvc5; несколько переменных QF-LIA/QF_BV; массивы для простой памяти; единый протокол model/counterexample; proof logs; независимая перекрёстная проверка. | Критерий: один кандидат подтверждается двумя независимыми backend-ами либо backend + replay checker. |
| v0.4 — Proof Reconstruction | Малый replayable certificate; реконструкция арифметических доказательств в Lean; закрытие теоремы SatisfiesAbs(absCandidate); инварианты parser/IR canonicalization. | Критерий: большой SMT solver выходит из TCB для поддержанного фрагмента. |
| v0.5 — Verified VM Semantics | Полная семантика AXIOM-PROGRAM в Lean; соответствие с минимальным interpreter; типы, bool, tuples, bounded memory; отсутствие UB по конструкции. | Критерий: runtime связан с формальной семантикой, а не просто доверяет receipt. |
| v0.6 — Capability Runtime | Подписанные canonical capabilities, revocation epochs, effect typing, Wasm component host, deterministic sandbox, adapters FS/network/device. | Критерий: синтезированный код не имеет ambient authority и не способен обойти effect gate в модели runtime. |
| v0.7 — Stateful & Temporal Specifications | State machines, invariants, temporal properties, model checking + induction, persistence experiments, verified state migration. | Критерий: hot-swap stateful сервиса с сохранением durable invariants. |
| v0.8 — Proof-Carrying Evolution | Формальная promotion policy, rollback witnesses, минимизация контрпримеров, multi-objective synthesis, proof-preserving optimization, signed evolution checkpoints. | Критерий: доказать, что каждый promotion является refinement и не расширяет authority. |
| v0.9 — Neural/Portfolio Proposers | LLM, e-graph superoptimizer, enumerative/solver-guided synthesis, genetic search, конкуренция proposer-ов под единым verifier-ом, обучение на verifier feedback. | Критерий: neural proposer ускоряет поиск, но ни один его вывод не получает доверия без proof. |
| v0.10 — Dual Proof Execution | Настоящий zkVM adapter, backend класса RISC Zero/SP1, композиция semantic proof + execution receipt, recursion/aggregation, private witness policies. | Критерий: результат недоверенного worker принимается исключительно по dual proof. |
| v0.11 — Proof-Native RPC | Intent contracts, negotiation semantics и proof scope, capability delegation между узлами, cached plans, proof-aware routing. | Критерий: два независимо реализованных узла совместимы без общего service binary и языка реализации. |
| v0.12 — Distributed Proof DAG | Multi-writer authenticated DAG, causal history, checkpoints, конфликты, replicated specs, transition receipts, fault/Byzantine experiments. | Критерий: история эволюции остаётся проверяемой между взаимно недоверенными узлами. |
| v0.13 — Heterogeneous Self-Synthesis | Native/Wasm/GPU/embedded/RISC-V targets, локальный synthesis/optimization, translation validation. | Критерий: один intent получает существенно разные реализации на разных узлах с эквивалентными evidence. |
| v0.14 — Verified Compiler/Kernel | Сжатие TCB: verified lowering, translation validation, capability dispatcher, canonicalization, minimal proof checker, secure boot/attestation. | Критерий: production authority зависит от малого аудируемого kernel, а не обычной compiler/runtime цепочки. |
| v0.15 — Research-Scale Algorithm Discovery | Синтез нетривиальных алгоритмов и структур данных по functional/complexity контрактам, invariant discovery, superoptimization, автоматическое изобретение лемм. | Критерий: получить хотя бы одну действительно полезную/новую реализацию, независимо доказанную и внешне подтверждённую. |
| v1.0 — Closed-World Autopoietic Runtime | Production-grade система внутри одного административного домена: synthesis, proof, sandbox, evolution, hot-swap, audit без доверия proposer-ам. | Definition of done: полный lifecycle работает на содержательном наборе stateful сервисов с явным TCB и recovery story. |
| v2.0 — Open Proof-Native Fabric | Разные организации обмениваются intent contracts, capabilities и semantic/execution receipts; remote execution проверяемо; implementation identity вторична. | Definition of done: proof-native interoperability через границы доверия. |
| v3.0 — Self-Optimizing Heterogeneous Cloud | Непрерывный локальный synthesis под изменения hardware/workload/threat; proof-preserving migrations; scheduling по proof cost/latency/energy. | Definition of done: автономная оптимизация fleet без ослабления safety contracts. |
| v4.0 — Autonomous Verified Research Engine | Поиск алгоритмов, proof-ов и архитектур; предложение новых лемм и экспериментов; promotion открытия только с independently checkable evidence. | Definition of done: воспроизводимые research outputs, новизна/полезность которых подтверждаются внешне. |
| Ω — Научный потолок, а не релиз | Дальше упираемся в фундаментальные ограничения: undecidability, incompleteness, correctness спецификации, open-world uncertainty, side channels, физическое доверие, стоимость proof и неизвестную математику. | Stop condition: следующий шаг требует новой математики, proof systems, hardware assumptions или прорыва в спецификациях/AI alignment, а не обычного engineering. |

# Где находится настоящий потолок

Неразрешимость: Не существует verifier-а, который решает произвольную семантическую корректность произвольных программ и спецификаций.

Неполнота и ограничения proof systems: В любой фиксированной формальной системе существуют утверждения, которые она не может решить; более сильная система двигает границу, но не уничтожает её.

Корректность спецификации: Proof доказывает формальное утверждение. Связь этого утверждения с человеческим намерением и физическим миром остаётся внешней задачей.

Неопределённость открытого мира: Сенсоры, люди, сети, экономика и adversaries не являются закрытыми математическими функциями. Модели опираются на assumptions, которые могут быть неверны.

Side channels и физическое доверие: Timing, power, microarchitecture, supply chain и hardware faults способны нарушать абстракции ниже формальной модели.

Экономика доказательств: Свойство может быть разрешимым, но слишком дорогим для постоянного доказательства. Стоимость evidence становится отдельным системным ресурсом.

# Что значит «финальная версия»

Честной версии, которая «решила программное обеспечение», не существует. Максимально зрелый Axiom — это система, которая знает область каждой гарантии, отказывается выдавать authority вне этой области, умеет заменять большую часть implementation machinery без расширения доверия и показывает оставшиеся assumptions как явные proof boundaries. Этап Ω наступает, когда следующий скачок зависит главным образом от новой науки, а не от объёма написанного кода.